Arbeitsprotokoll: Projekt FlutterFlex

Datum: 10.03.2026  Status: Gut im Zeitplan fertigstellung bis Freitag kein Problem

Erledigte Meilensteine (Frontend Grundlagen & UI):

- Start der App-Entwicklung mit Flutter, wie im vorherigen Protokoll als nächster Schritt festgelegt.

- Aufsetzen der grundlegenden Flutter-Projektstruktur und Konfiguration einer zentralen Datei für das Light- und Dark-Theme.

- Page 1 (Login Screen): Entwicklung der Benutzeroberfläche für den Login mit Formular-Validierung (E-Mail-Format und Passwort-Länge) und einem visuellen Lade-Indikator. Die Logik ist vorerst gemockt.

- Page 2 (Dashboard / Home): Aufbau des Layouts für die Startseite. Erstellung einer KPI-Card für das Wochenvolumen und einer Listen-Struktur für die letzten Workouts (aktuell noch mit hartkodierten Dummy-Daten befüllt, um das Design zu testen).

- Page 3 (Übungs-Bibliothek): Implementierung einer scrollbaren ListView.builder, die Platzhalter-Karten für die einzelnen Übungen anzeigt. Erste Tests mit einer horizontalen Filter-Leiste (UI-Elemente) für die Muskelgruppen.

Nächster geplanter Schritt: Anbindung der drei fertigen UI-Screens an das lokale Node.js-Backend mittels HTTP-Requests (Austausch der Dummy-Daten durch echte Datenbank-Werte) und Konzeptionierung des komplexen "Active Workout"-Screens.

Verwendete Prompts (Hilfestellungen & Snippets):

- "Zeig mir, wie man in Flutter ein modernes TextField für ein Login-Formular mit einer Toggle-Funktion zum Ausblenden des Passworts erstellt."

- "Wie richte ich am besten ein zentrales ThemeData-Objekt ein, das automatisch auf die Systemeinstellungen (Light/Dark Mode) des Smartphones reagiert?"

- "Schreibe mir ein Grundgerüst für eine ListView.builder, die eine Liste von Übungs-Objekten (Name, Muskelgruppe) als ansprechende Cards rendert."

- "Wie baue ich eine horizontale, scrollbare Leiste mit Filter-Chips über meiner Hauptliste in Flutter?"